泾源县人民政府办公室文件

泾政办发〔2022〕5号

泾源县人民政府办公室

关于认真做好县十八届人大一次会议代表议案和政协十四届一次会议委员提案建议

办理工作的通知

各乡（镇）人民政府，政府各有关部门、直属机构：

为切实做好县十八届人大第一次会议代表议案建议的办理工作，不断提高办理质量，推动办理工作规范化、制度化，现就有关事项通知如下：

# 一、提高认识，加强组织领导

人大代表、政协委员提出的议案建议和提案，凝结着代表委员对我县改革发展稳定深层次问题的认真思考，承载着社会各界群众的热切期盼和美好愿望。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，是政府各部门的重要职责。各承办单位一定要从讲政治、讲大局的高度，进一步提高对议案建议和提案办理工作重要性的认识，把办理工作作为义不容辞的责任，认真做好议案建议和提案办理各项工作，努力推动议案建议和提案办理工作再上新台阶。

# 二、改进方法，规范办理程序

（一）及时受理分办。各承办单位在接到议案建议和提案后，要认真进行核实，逐件登记，建立工作台账，列出时间表、任务表和路线表，明确办理要求、具体措施和责任人员，确保落到实处。由两个以上单位联合办理的，主办单位要主动沟通，担当起第一责任人的使命；协办单位要积极配合，并按时向主办单位提交办理意见。凡办理期间当面征求代表委员意见建议的，主办单位要认真填写《议案建议提案当面办理沟通联系卡》，并由受访的人大代表或政协委员签名盖章。

（二）严格答复期限。各牵头单位要认真按照关于人大代表议案建议和政协委员提案办理工作规定，在8月31前办理完毕人大代表议案建议和政协委员提案，主办单位要严格按照规定格式文件并附《代表建议提案办理情况征求意见表》，送达每一位代表和委员，并抄送县人大办公室、政府办公室和政协办公室。对人大代表和政协委员的反馈意见，各承办单位要认真研究，严肃对待，对反馈不满意的议案建议和提案。要在1个月内重新办理完毕。办理复文应同时报送政府办公室一份；与代表委员当面沟通并填写了《议案建议提案当面办理沟通联系卡》的，该联系卡一并报送。

（三）规范答复格式。在议案建议提案答复中，要根据问题的解决程度，用“A、B、C”准确标出办理结果（标注在复文首页右上角），所提问题已经解决或被采纳的，用“A”标明；所提问题部分解决及纳入规划逐步解决或被采纳的，用“B”标明；所提问题因目前条件限制或其他原因需以后解决的，以及所提问题留作参考的，用“C”标明。办理复文是否可以公开，均应在复文首页上标注清楚。

（四）做好工作总结。各主办单位在议案建议提案办结后要及时进行总结，并于8月31前报政府办公室。总结包括：本单位承办议案建议和提案特点、议案建议和提案所反映的问题、办理工作基本情况、主要经验和做法、议案建议和提案采纳落实情况和典型案例等。

# 三、注重实效，提高办结率和满意率

办理人大代表议案建议和政协委员提案，要坚持注重实效的原则，努力在提高办结率、满意率上下功夫，尽最大努力解决代表委员提出的问题。对能够解决的，要尽快予以解决；因条件所限暂时难以解决的，要积极创造条件加以解决；因客观条件或政策限制确实不能解决的，要向代表委员诚恳说明情况，取得代表委员的理解。同时，要在办理过程中主动邀请人大代表、政协委员监督，积极听取人大代表和政协委员的意见建议，确保办理效果。在议案建议和提案办理结束后，要组织开展“回头看”工作，对历年因条件所限未全面办理完成的议案建议和提案，要列入新的工作计划，制定办理方案，积极创造条件逐步加以解决。

附件：1.县十八届人大一次会议议案任务分解目录

2.县十八届人大一次会议意见建议任务分解目录

3.县政协十四届一次会议委员提案任务分解目录

4.县政协十四届一次会议社情民意任务分解目录

5.议案建议提案答复的函（格式）

6.议案建议提案当面办理沟通联系卡

7.议案建议提案办理情况征求意见表

泾源县人民政府办公室

2022年1月10日

（此件公开发布）

附件1

县十八届人大一次会议议案任务分解目录

1.新民乡代表团伍福升等12名代表提出“关于新民乡小城镇建设项目提升改造”的议案。

责任领导：李 刚

承办单位：新民乡人民政府

协办单位：住建局

完成时限：

（1）2022年2月，完成项目报批及招投标工作；

（2）2022年3月，工程开工建设；

（3）2022年6月，完成基本建设任务；

（4）2022年7月底，完成竣工验收；

（5）2022年8月中旬，完成审计结算。

2.泾河源镇代表团白浩等11名代表提出“关于实施泾河源镇兰大庄村污水管网改造项目”的议案。

责任领导：李  刚

承办单位：住建局

协办单位：泾河源镇人民政府

完成时限：

（1）2022年2月，完成项目申报、批复和招投标；

（2）2022年3月，工程开工建设；

（3）2022年5月底，项目竣工并完成验收工作；

（4）2022年6月中旬，完成审计结算。

3.黄花乡代表团陈广喜等12名代表提出“关于重新规划建设向阳村、红土村自来水管网”的议案。

责任领导：杨  志

承办单位：水务局

协办单位：黄花乡人民政府

完成时限：

（1）2022年3月，开工建设；

（2）2022年6月，完成主管网建设；

（3）2022年7月，完成红土村、向阳村支管网建设；

（4）2022年8月，底完成全部建设任务。

4.兴盛乡代表团兰林广等10名代表提出的“ 关于整修兴盛乡兴明村村庄道路”的议案。

责任领导：杨  志

承办单位：交通局

协办单位：兴盛乡人民政府

完成时限：

（1）2022年1月，进行初步设计勘测；

（2）2022年2月，进行招投标;

（3）2022年3月，工程开工建设;

（4）2022年5月，完成工程量的50%；

（5）2022年7月底，建成并投入使用。

5.六盘山镇代表团古学宏等11名代表提出“关于维修和尚铺村至杨庄村人蓄饮水主管网”的议案。

责任领导：杨  志

承办单位：水务局

协办单位：六盘山镇人民政府

完成时限：

（1）2022年3月，工程开工建设；

（2）2022年5月，完成水源滤料换填；

（3）2022年7月，完成管网维修；

（4）2022年8月，完成全部建设任务。

6.大湾乡代表团吴旭涛等12名代表提出“关于实施杨岭村山水林田湖草生态保护修复工程”的议案。

责任领导：李  刚

承办单位：自然资源局

协办单位：大湾乡人民政府

完成时限：

（1）2022年3月，实施山林生态修复工程、幸福杨岭人居环境提升工程；

（2）2022年4月，实施迺河治理工程；

（3）2022年5月，完成山林生态修复工程、幸福杨岭人居环境提升工程；

（4）2022年6月，完成低效农田改良工程；

（5）2022年7月，完成迺河治理工程和施工单位自查验收；

（6）2022年8月，完成项目管理单位自查自验。

7.香水镇代表团马银全等10名代表提出“关于新建卡子村党员活动室”的议案。

责任领导：李  刚

承办单位：香水镇人民政府

协办单位：组织部

完成时限：

（1）2022年1月，完成征地任务及项目建设方案；

（2）2022年2月，完成招标;

（3）2022年3月，工程开工建设；

（4）2022年5月，完成卡子村党员活动室主体工程建设；

（5）2022年6月，完成卡子村党员活动室附属工程建设；

（6）2022年7月，完成项目验收并投入使用。

附件2

县十八届人大一次会议意见建议任务分解目录

| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马丽、杨佳、郭勋、张晓兰、牛天佐 | 关于在部分村安装太阳能路灯的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 2 | 杨 佳 | 关于在何堡村五组修建排水渠道的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 3 | 马 丽 | 关于为绿塬村配备环卫设施的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 4 | 牛天佐 | 关于维修大湾乡尚坪村四组村组道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 5 | 李盛男 | 关于重新修建苏堡村红沟口子过水桥的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 6 | 刘莉娟 | 关于为瓦亭村铺设污水管网的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 7 | 刘莉娟 | 关于修建瓦亭村牲畜集中饲养点的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 大湾乡 |
| 8 | 柳 亮 | 关于整修六盘村一组、二组田间道路的建议 | 吴旭涛 | 大湾乡 | 财政局 |
| 9 | 苏丽霞 | 关于修缮扩建牛营村文化活动广场的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 大湾乡 |
| 10 | 李 利 | 关于在大湾村修建大型停车场的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 11 | 李 利 | 关于改造提升大湾村街道绿化带的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 12 | 柳 亮 | 关于在六盘村修建护坡的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 13 | 刘莉娟 | 关于治理瓦亭村河道的建议 | 兰长东 | 水务局 | 大湾乡 |
| 14 | 郭 勋 | 关于扩建中庄村文化广场的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 大湾乡 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 15 | 牛天佐 | 关于整修尚坪村一组田间道路的建议 | 吴旭涛 | 大湾乡 | 交通局 |
| 16 | 牛天佐 | 关于维修尚坪村四组道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 17 | 张晓兰 | 关于在大湾乡武坪村二组修建护坡的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 18 | 张晓兰 | 关于在武坪村五组修建文化活动广场的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 大湾乡 |
| 19 | 杨 佳 | 关于硬化大湾乡何堡村一组村组道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 大湾乡 |
| 20 | 名马勇等12名代表 | 关于实施颉河苏堡村段小流域综合治理的建议 | 兰长东 | 水务局 | 大湾乡 |
| 21 | 杨小明等12名代表 | 关于对大湾乡小城镇后街进行改造提升的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 大湾乡 |
| 22 | 兰阿芳 | 关于维修集美移民村道路及边沟的建议 | 苏志成 | 交通局 | 六盘山镇 |
| 23 | 吉凤洲 | 关于对蒿店古城楼进行保护性维修的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 六盘山镇 |
| 24 | 吉凤洲 | 关于对蒿店村垃圾填埋场道路维修的建议 | 韩志杰 | 六盘山镇 | 交通局 |
| 25 | 韩志杰、冯少鹏 | 关于建设六盘山镇中蜂养殖示范园的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 六盘山镇 |
| 26 | 张志琴、伍文余 | 关于杨庄村颉河生态治理的建议（杨庄村至什字村段） | 兰长东 | 水务局 | 六盘山镇 |
| 27 | 白霞霞 | 关于新建五里村养殖园区的建议 | 韩志杰 | 六盘山镇 | 农业农村 |
| 28 | 白霞霞 | 关于维修五里村人畜饮水水源地的建议 | 兰长东 | 水务局 | 六盘山镇 |
| 29 | 冯少鹏、韩志杰 | 关于对养羊农户给予政策和资金支持的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 六盘山镇 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 30 | 冯少鹏、韩志杰 | 关于对六盘山镇文化广场进行维修的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 六盘山镇 |
| 31 | 冯少鹏、韩志杰 | 关于对镇机关供热设备进行改造提升的建议 | 韩志杰 | 六盘山镇 | 住建局 |
| 32 | 冯少鹏、韩志杰 | 关于建设六盘山镇中药材基地的建议 | 韩志杰 | 六盘山镇 | 农业农村局 乡村振兴局 科技局 |
| 33 | 何白琴 | 关于修建东山坡村养殖园区粪污处理系统的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 六盘山镇 |
| 34 | 李文展 | 关于维修李庄村村庄道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 六盘山镇 |
| 35 | 李文展 | 关于将李庄村旅游驿站移交村集体管理使用的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 六盘山镇 |
| 36 | 韩志杰、冯少鹏 | 关于将六盘山镇污水处理建设费用纳入县财政预算的建议 | 仇晓辉 | 财政局 | 六盘山镇 |
| 37 | 冯少鹏等11名代表 | 关于对集美移民村主道路铺油的建议 | 苏志成 | 交通局 | 六盘山镇 |
| 38 | 冯少鹏等11名代表 | 关于实施刘沟村百花溪谷产业融合发展项目的建议 | 韩志杰 | 六盘山镇 | 农业农村局 科技局 |
| 39 | 石芳平 | 关于加固维修向阳村村道、边沟的建议 | 苏志成 | 交通局 | 黄花乡 |
| 40 | 马玉莲、金小军、 杨小风 | 关于对黄花乡各村野猪毁坏庄家给予政策补贴的建议 | 赵宝安 | 自然资源局 | 黄花乡 |
| 41 | 马玉莲、金小军 | 关于增加庙湾村、沙塘村公交班次的建议 | 苏志成 | 交通局 | 黄花乡 |
| 42 | 李海成、杨小风 | 关于解决店堡村、羊槽村村民退耕还林款项的建议 | 赵宝安 | 自然资源局 | 黄花乡 |
| 43 | 马志秀、李海城 | 关于对黄花乡各村主干道路进行绿化美化的建议 | 苏志成 | 交通局 | 黄花乡 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 44 | 杨小风、马玉莲、 高永强 | 关于对群众搭建牛棚、羊棚给予政策性扶持的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 黄花乡 |
| 45 | 杨波、陈广喜 | 关于对黄花乡锅炉进行煤改电的建议 | 杨 波 | 黄花乡 | 财政局 |
| 46 | 杨波、陈广喜 | 关于对解决黄花乡历年来在因项目建设、征地拆迁等原因造成的拖欠资金的建议 | 杨 波 | 黄花乡 | 财政局 |
| 47 | 陈广喜等12名代表 | 关于整修黄花乡各村田间道路的建议 | 杨 波 | 黄花乡 | 财政局 |
| 48 | 万广成 | 关于整修下桥村二组北塬坡道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 49 | 杨新德 | 关于沙源村道路硬化的建议 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 50 | 宋有龙 | 关于建设卡子村污水排放管网的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 香水镇 |
| 51 | 伍付琴 | 关于县城第三幼儿园投入使用的建议 | 王 真 | 教体局 | 香水镇 |
| 52 | 余全亮、张小春、 秦玉红 | 关于为香水镇城关、永丰、思源村被征地农民办理失地农民养老保险的建议 | 冶兴亮 | 人社局 | 香水镇 农业农村局 |
| 53 | 马五俊 | 关于给香水镇惠台小学配备校车的建议 | 王 真 | 教体局 | 香水镇 |
| 54 | 马五俊 | 关于给惠台村修建道路边沟及涵洞的建议 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 55 | 孙莹莹 | 关于加强上桥村基础设施建设的建议 | 褚月霞 | 香水镇 | 水务局 自然资源局 |
| 56 | 马红芳 | 关于维修太阳村自来水管道，整修村庄道路、田间道路的建议 | 褚月霞 | 香水镇 | 水务局 交通局 |
| 57 | 刘淑琴 | 关于拓宽下寺村蜂蜜销售渠道的建议 | 褚月霞 | 香水镇 | 农业农村 |
| 58 | 刘淑琴 | 关于将下寺村闲置校舍改造为乡村民宿的建议 | 王 真 | 教体局 | 香水镇 |
| 59 | 刘淑琴 | 关于加强下寺村基础设施的建议 | 褚月霞 | 香水镇 | 财政局 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 60 | 安 旭 | 关于加快推进智慧社区建设的建议 | 拜艳丽 | 民政局 | 香水镇 |
| 61 | 易丽霞 | 关于维修园子村自来水主管道及入户管道的建议 | 兰长东 | 水务局 | 香水镇 |
| 62 | 丁锋钢 | 关于修建香水镇新月村排水沟的建议 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 63 | 马云逸 | 关于加强文华苑小区物业管理的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 香水镇 |
| 64 | 伍付琴 | 关于加强百泉社区基础设施建设的建议 | 拜艳丽 | 民政局 | 香水镇 |
| 65 | 丁西彦 | 关于暖水村自来水投入使用的建议 | 兰长东 | 水务局 | 香水镇 |
| 66 | 安旭、伍付琴、 马云逸 | 关于规范社区户籍人口管理的建议 | 李维强 | 公安局 | 香水镇 |
| 67 | 于有明 | 关于修建香水河至泾河沙南段过水桥的建议 | 兰长东 | 水务局 | 香水镇 |
| 68 | 于永泉等10名代表 | 关于修建泾白公路下桥段排水渠及排污管道的建议 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 69 | 马银全等10名代表 | 关于建设城关村雨污分流管网、维修道路的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 香水镇 |
| 70 | 马银全等10名代表 | 关于修建香水镇上桥村文化活动广场的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 香水镇 |
| 71 | 李洋、刘慧琴、 马彩霞 | 关于对上黄村桥涵、道路进行维修的建议 | 苏志成 | 交通局 | 兴盛乡 |
| 72 | 于惠凤、马彩霞、 马省全 | 关于治理下黄村与上金村交界处地质灾害点的建议 | 赵宝安 | 自然资源局 | 兴盛乡 |
| 73 | 于云杰、者德强、 于玉龙 | 关于维修上黄村、下黄村、新旗村自来水管道的建议 | 兰长东 | 水务局 | 兴盛乡 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 74 | 朱云等代表 | 关于整修兴盛乡红旗村村庄道路的建议 | 苏志成 | 交通局 | 兴盛乡 |
| 75 | 赵玉曼、赫红梅 | 关于调整泾河源镇农村客运线路和客运班次方便学生上学的建议 | 苏志成 | 交通局 | 泾河源镇 |
| 76 | 冶浩天、蒙秀珍、秦英英、于丽霞 | 关于冶家村、龙潭村、上秦村、泾光村整修田间道路的建议 | 韩满禄 | 泾河源镇 | 交通局 |
| 77 | 陈海斌、兰娟娟、冶惠梅、马文秀、秦英英 | 关于对余家村、龙潭村、北营村、上秦村、涝池村、河北村排水渠进行维修（共约13910米，其中新建9750米，维修4160米）的建议 | 兰长东 | 水务局 | 泾河源镇 |
| 78 | 马丽娟 | 关于开发建设底沟村旅游项目的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 泾河源镇 |
| 79 | 马文秀、兰灵奎、秦英英 | 关于对余家村、兰大庄村、上秦村村庄道路硬化维修的建议 | 苏志成 | 交通局 | 泾河源镇 |
| 80 | 陈海斌、冶浩天 | 关于新建涝池村、龙潭村文化广场的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 泾河源镇 |
| 81 | 李灵广 | 关于拓宽南庄村至南沟村道（约500米）的建议 | 苏志成 | 交通局 | 泾河源镇 |
| 82 | 李灵广 | 关于改造南庄村污水管网的建议 | 吕忠德 | 住建局 | 泾河源镇 |
| 83 | 秦英英、秦志龙、 于丽霞 | 关于对上秦村到下秦村到泾光村的河道进行治理的建议；整修村庄道路（约3000米）的建议 | 韩满禄 | 泾河源镇 | 水务局 交通局 |
| 84 | 丁毅等11名代表 | 关于建设河源镇畜禽粪污资源化利用项目的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 泾河源镇 |
| 85 | 张顾杰、于福荣、赫玉萍、禹来振 | 关于新建新民乡杨堡村农田排水沟的建议 | 张顾杰 | 新民乡 | 农业农村局 |
| 86 | 张顾杰等12名代表 | 关于新建新民乡燕家山生态观光园旅游专线的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 新民乡 |
| 序号 | 意见建议人 | 案由 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 87 | 张顾杰等12名代表 | 关于新建新民乡建材市场的建议 | 张顾杰 | 新民乡 | 住建局 |
| 88 | 张顾杰等12名代表 | 关于修建新民乡张台村防洪渠的建议 | 兰长东 | 水务局 | 新民乡 |
| 89 | 张顾杰等12名代表 | 关于新建新民乡马河滩村一组与八组之间过河桥的建议 | 苏志成 | 交通局 | 新民乡 |
| 90 | 张顾杰等12名代表 | 关于马河滩村硬化道路，修建护坡的建议 | 苏志成 | 交通局 | 新民乡 |
| 91 | 张顾杰等12名代表 | 关于将新民乡54户“十二五”劳务移民户籍迁回的建议 | 张小飞 | 乡村振兴局 | 公安局 |
| 92 | 张顾杰等12名代表 | 关于重新硬化维修西贤村、南庄村巷道的建议 | 苏志成 | 交通局 | 新民乡 |
| 93 | 张顾杰等12名代表 | 关于维修西贤村护林点至南庄村与马河滩村交界处村主干道北排水渠的建议 | 苏志成 | 交通局 | 新民乡 |
| 94 | 张顾杰等12名代表 | 关于新建先进村村部的建议 | 张顾杰 | 新民乡 | 组织部 |

附件3

政协十四届一次会议委员提案任务分解目录

| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 赵宝成、禹彩虹、 马伟三名委员 | 关于对乡镇村道路维修改造的提案 | 苏志成 | 交通局 | 各乡镇 |
| 2 | 2 | 梁斌、张建军 两名委员 | 关于老香水河桥路段禁止车辆通行的提案 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 3 | 3 | 白莹委员 | 关于加强森林防火通道建设的意见 | 赵宝安 | 自然资源局 | 交通局 |
| 4 | 4 | 马丽艳委员 | 关于修通香水镇城关九组（水沟村中）高速路桥下水渠的提案 | 苏志成 | 交通局 | 香水镇 |
| 5 | 5 | 马恩荣、王凤笙 两名委员 | 关于盘活下寺村旅游驿站的提案 | 马晓勇 | 文旅局 | 香水镇 |
| 6 | 6 | 兰桂萍、王凤笙、 李万明三名委员 | 关于压减苗木库存面积，遏制耕地非粮化问题的提案 | 赵宝安 | 自然资源局 | 农业农村局 |
| 7 | 7 | 于建龙委员 | 关于农村污水处理的提案 | 吕忠德 | 住建局 | 各乡镇 |
| 8 | 9 | 禹红伟、马玉兰、 马春广三名委员 | 关于解决乡卫生院煤改电取暖的建议 | 李志强 | 卫健局 | 财政局 |
| 9 | 10 | 梁斌、张建军 两名委员 | 关于泾河路北端与北环路“T”字形路口安装红绿灯的提案 | 李维强 | 公安局 | 交通局 |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 10 | 11 | 杨宏胜、吴国胜 白旭涛、于玉霞、拜玉萍五名委员 | 关于解决泾源县供暖问题的提案 | 吕忠德 | 住建局 |  |
| 11 | 12 | 张建军、梁斌、 李东君三名委员 | 关于改造提升县城居民小区绿化亮化美化工程建设的提案 | 吕忠德 | 住建局 |  |
| 12 | 13 | 马珍委员 | 关于加强社区阵地建设，完善社区服务功能的提案 | 拜艳丽 | 民政局 | 香水镇 |
| 13 | 14 | 马志诚、于智英 两名委员 | 关于加强县域基础设施维护工作的建议 | 吕忠德 王 真 | 住建局 教体局 | 各乡镇 |
| 14 | 15 | 于智英委员 | 关于加强我县人民广场周边车辆规范停放的建议 | 李维强 | 公安局 | 住建局 |
| 15 | 16 | 赵宝成、马奇、 冶连荣、于智英 四名委员 | 关于加快推进我县城区老旧小区改造的提案 | 吕忠德 | 住建局 | 香水镇 |
| 16 | 17 | 马恩荣、王凤笙、 金玉峰三名委员 | 关于老旧小区设立物业管理的提案 | 拜艳丽 | 民政局 | 财政局 |
| 17 | 18 | 金玉峰、杨锐 两名委员 | 关于如何活跃消费品市场的提案 | 马卫荣 | 发改局 | 财政局 |
| 18 | 19 | 梁玉霞委员 | 关于建设开放泾源县汽车站站前停车场的建议 | 苏志成 | 交通局 | 住建局 |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 19 | 21 | 马金瑞委员 | 关于进一步加强我县非物质文化遗产保护工作的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 财务局 |
| 20 | 22 | 马恩荣、王凤笙 两名委员 | 关于加强全县基层财会人员培训的提案 | 仇晓辉 | 财务局 |  |
| 21 | 23 | 白旭涛、马丽银、于玉霞、李鸿、田苗、兰喜连、 王雯、吴国胜八名委员 | 关于撤校合并，解决学生上下学路途遥远的提案 | 王 真 | 教体局 | 交通局 |
| 22 | 24 | 于刚刚、马永成、白建国、计永平、于秀成、马志强六名委员 | 关于县内小流域综合治理改造提升工程的建议 | 兰长东 | 水务局 | 自然资源局 |
| 23 | 25 | 王东梅委员 | 关于保护我县蜂蜜品牌及解决蜂农蜂蜜出售难售价低的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| 24 | 26 | 于广慈委员 | 关于从发展“一村一品”到实现“工业品下乡，农产品进城”的提议 | 糟海学 | 农业农村局 | 科技局 |
| 25 | 27 | 马恩荣、王凤笙 两名委员 | 关于加强“出户入园”工作力度，推动我县肉牛产业高质量发展的提案 | 糟海学 | 农业农村局 | 科技局 |
| 26 | 28 | 杨玉红委员 | 关于加强对冷凉蔬菜种植支持的建议 | 糟海学 | 农业农村局 | 科技局 |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 27 | 29 | 李东君委员 | 关于解决野猪危害农作物，影响农业生产甚至攻击村民的提案 | 赵宝安 | 自然资源局 | 农业农村局 |
| 28 | 30 | 秦继红、马志强 两名委员 | 关于解决出租汽车与网络预约出租汽车融合发展，实行“互联网+”增加出租车驾驶员营业收入的建议 | 苏志成 | 交通局 | 公安局 |
| 29 | 31 | 马霞委员 | 关于如何提升法律援助知晓率，做到应援尽援的提案 | 冶广成 | 司法局 |  |
| 30 | 32 | 马喜明委员 | 关于解决农村自来水保障问题的提案 | 兰长东 | 水务局 |  |
| 31 | 33 | 毕玉香委员 | 关于提升改造小区周边小广场，篮球场等基础设施 | 吕忠德 王 真 | 住建局 教体局 |  |
| 32 | 34 | 计永平、白建国 李成造、于刚刚 四名委员 | 关于优化营商环境，促进回乡创业的提案 | 马卫荣 | 发改局 | 人社局 |
| 33 | 36 | 禹兴旺 | 关于为我县畜牧业保驾护航的提案 | 糟海学 | 农业农村局 |  |
| 34 | 38 | 唐昭旭、计永平、 李成造、白建国、 秦继红五名委员 | 关于提升泾源县旅游宣传力度，推动泾源县由全域旅游示范县向旅游强县转变 | 马晓勇 | 文旅局 | 融媒体中心 |
| 35 | 39 | 李成造委员 | 关于发展泾源县农产品加工产业的提案 | 糟海学 | 农业农村局 | 科技局 |
| 36 | 40 | 惠学成委员 | 关于大力发展林下经济的建议 | 赵宝安 | 自然资源局 |  |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 37 | 41 | 郑秀芳委员 | 关于进一步规范非机动车管理的建议 | 李维强 | 公安局 |  |
| 38 | 42 | 海军、丁丽 两名委员 | 关于进一步发展丰富我县养老模式的建议 | 拜艳丽 | 民政局 | 卫健局 人社局 |
| 39 | 43 | 王凤笙、李万明 两名委员 | 关于进一步规范我县公墓建设管理的建议 | 拜艳丽 | 民政局 |  |

附件4

县政协十四届一次会议社情民意任务分解目录

| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 虎旭山、赫福荣、 秦秀红、马奇四名委员 | 关于泾源县迁转自主搬迁移民的户籍的建议提案 | 张小飞 | 乡村振兴局 | 公安局 |
| 2 | 2 | 白建国委员 | 关于有序清欠中小企业款项的建议 | 仇晓辉 | 财政局 | 发改局 |
| 3 | 3 | 李鸿委员 | 关于配齐音体美和英语教师，提高乡村教育质量的提案 | 王 真 | 教体局 |  |
| 4 | 4 | 马海霞委员 | 关于公共卫生与预防医学类人才缺乏的提案 | 李志强 | 卫健局 | 人社局 |
| 5 | 5 | 杜红、于月萍 两名委员 | 关于解决妇幼专业人员不足问题的建议 | 李志强 | 卫健局 | 人社局 |
| 6 | 6 | 马爱琴委员 | 关于进一步加强泾源县人民医院医疗队伍建设的意见建议 | 李志强 | 卫健局 | 人社局 |
| 7 | 7 | 沙婷婷委员 | 关于政府调控煤炭价格的提案 | 马卫荣 | 发改局 | 市场监管局 |
| 8 | 8 | 兰兰、白建国、 白莹三名委员 | 关于在泾源发展建设中凝练和突出地方特色文化的建议 | 马晓勇 | 文旅局 | 财政局 |
| 9 | 9 | 奚金飞、吴晓平、 兰秀萍三名委员 | 关于将农村公路养护经费列入县级财政预算的提案 | 仇晓辉 | 财政局 | 交通局 |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 10 | 10 | 吴国胜、白旭、于玉霞、李鸿、田苗、 王雯、兰喜连、拜玉萍、杨宏胜九名委员 | 关于提高农村义务教育学生营养改善计划学校食堂从业人员工资待遇的提案 | 王 真 | 教体局 | 财政局 |
| 11 | 11 | 蒙晓东委员 | 关于请求县人民政府解决县总工会职工医疗互助的提案 | 仇晓辉 | 财政局 | 总工会 |
| 12 | 12 | 马劼、禹国君两名委员 | 关于进一步加大园区产业扶持资金的提案 | 禹兴昌 | 园区管委会 | 发改局 乡村振兴局 财政局 |
| 13 | 13 | 沙婷婷委员 | 关于泾源县苗木无法售出的提案 | 赵宝安 | 自然资源局 |  |
| 14 | 14 | 马永成委员 | 关于在我县泾平公路出口附近规划停车场的提案 | 吕忠德 | 住建局 | 交通局 |
| 15 | 15 | 周治明、李成造、 白建国、丁丽 四名委员 | 关于建议如何发挥泾源或固原地区考入清华北大的优秀学子为榜样的“传帮带”作用 | 王 真 | 教体局 |  |
| 16 | 16 | 马义红委员 | 关于挖掘推广以踏脚、太极拳等为代表的健身养生项目，丰富拓宽我县特色康养内涵外延的提案 | 马晓勇 | 文旅局 |  |
| 17 | 17 | 白建国、于刚刚、惠学成、计永平、于香成五名委员 | 关于采取切实举措支持本地企业参与造林工程的建议 | 赵宝安 | 自然资源局 | 各乡镇 |
| 序号 | 编号 | 提案人 | 提案内容 | 责任人 | 主办单位 | 协办单位 |
| 18 | 18 | 马志强、马文海 两名委员 | 关于坟墓集中化及悬挂标语和警示牌的提案 | 拜艳丽 | 民政局 | 各乡镇 |
| 19 | 19 | 马志强、马永成 两名委员 | 关于开发和建设县城中心北山和南山的建议 | 吕忠德 | 住建局 |  |
| 20 | 20 | 杨锋、禹贵喜、 李晓辉、沙建宁、 马兰五名委员 | 关于提升中小学生在校就餐条件的建议 | 王 真 | 教体局 |  |

附件5

代表议案建议提案答复的函（格式）

【办复情况标记A（B、C）】

[是否同意公开]

泾源县xxxx局（委）文件

xxx〔2022〕x号

关于县十八届人大一次会议（县政协十四届一次会议）

第x号议案（建议、提案）答复的函

xxx代表（委员）：

您提出的“关于xxxx的议案（建议、提案）”收悉，现将办理结果答复如下：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

泾源县xxxx局（盖章）

2022年x月x日

联系电话及单位：xxxxxxxxxxxx

抄送：县人大办公室（县政协办公室），县政府办公室。

附件6

议案建议提案当面办理沟通联系卡

| 代表委员姓名 |  | 议案建议（提案编号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主办单位 |  | 沟通人 |  |
| 沟通时间 |  | 沟通地点 |  |
| 沟通 内容 |  |
| 代表 委员 意见 | 签名（盖章） 2022年 月 日 |

附件7

议案建议提案办理情况征求意见表

| 编号 |  |
| --- | --- |
| 案由 |  |
| 承办单位 |  |
| 领衔代表 （提案者）及电话 |  |  |
| 对办理态度是否满意 □满意 □基本满意 □不满意 对办理结果是否满意 □满意 □基本满意 □不满意 有何进一步的意见和建议 2022年 月 日 |

注：此表由人大代表或政协委员填写并复印后，报送至县人大办公室、政府办公室、政协办公室。

泾源县人民政府办公室                    2022年1月10日印发