【A】

[同意公开]

泾源县农业农村局

泾农函〔2022〕37号

关于县政协十四届一次会议第27号

提案答复的函

马恩荣、王凤笙两名委员：

您提出的“关于加强“出户入园”工作力度，推动我县肉牛产业高质量发展的提案”收悉，现将办理结果答复如下：

2022年，我县确定肉牛养殖“出户入园”建设示范点14个，落实地方债资金1000万元，行业专项资金400万元，闽宁资金220万元，统筹整合资金2756.22万元。截至目前，大湾村因中建材资金没有到位，未开工。其他13个示范点基础设施建设已基本完成，其中：新民乡先进村已建成牛棚建设，正在建设附属设施，落实入园农户9户，落实入园牛170头；新民乡西贤村已完成园区建设全部工作，正在修复损坏的场区道路，落实入园农户7户，落实入园牛140头；泾河源镇龙潭村已完成园区建设全部工作，正在组织验收，落实入园农户12户，落实并入园养殖260头；泾河源镇南庄村已完成园区建设全部工作，正在组织验收，落实入园农户21户，落实并入园养殖263头；兴盛乡兴盛村已完成牛棚主体、雨污分流棚、入园道路硬化及场区硬化、附属设施建设等工作，正在建设集污池，落实入园农户38户，落实入园牛512头，已入园养殖98头；香水镇卡子村已完成牛棚主体建设，正在建设附属设施，落实入园农户10户，落实入园牛500头；黄花乡羊槽村牛棚主体已经建成，正在开展牛棚封顶、雨污分流系统建设及道路硬化、大门建设，落实入园农户25户，落实入园牛312头；黄花乡沙塘村已完成牛棚建设、办公用房主体建设及牛棚封顶，正在开展雨污分流系统建设，道路硬化，大门建设，落实入园农户8户，落实入园牛106头，已入园养殖20头；六盘山镇五里村已完成两座牛棚、运动场 、雨污分流棚、青贮池、管理用房建设，即将竣工，落实入园农户7户，落实入园牛35头；六盘山镇李庄村已完成牛棚、运动场、雨污分流棚、集粪场、管理用房、办公生活用房、青贮池建设，即将竣工，落实入园农户5户，落实入园牛21头；六盘山镇集美村已完成三座牛棚、运动场、雨污分流棚、青贮池、草料棚、集粪场等建设，即将竣工，落实入园农户10户，落实入园牛312头；大湾乡牛营村已完成园区建设全部工作，即将组织验收，落实入园农户32户，落实入园牛63头；大湾乡中庄村已完成园区建设全部工作，即将组织验收，落实入园农户108户，落实入园牛186头。

泾源县农业农村局

2022年8月22日

联系电话及单位：泾源县农业农村局 0954-5011154

抄送：县政协办公室，县政府办公室。